DTSI/SCEN 13-0498

Géoportail de l’urbanisme

CR du Groupe de Travail 1 du 18/09/2013

Version 2

# Participants

# Synthèse des actions

| Actions | Qui | Pour quand |
| --- | --- | --- |
| Envoyer à l’IGN les documents relatif à l’étude du CETE Picardie sur la problématique de géolocalisation à la parcelle | François Salgé | Non défini |
| Concevoir un document stratégique sur la cible (fonctionnalités, choix techniques...) pressentie du Géoportail | DHUP, IGN | fin octobre |
| Étudier la possibilité et l’opportunité de mettre en œuvre le standard ATOM pour le téléchargement des données depuis le GPU | IGN | Novembre 2013 |
| Etablir la liste des SUP concernées par des restrictions d’accès et les modalités | DHUP | Novembre 2013 |
| Etudier la possibilité et l’opportunité de mettre en œuvre une déclinaison client lourd du validateur de fichiers | DHUP et IGN | Novembre 2013 |
| Mettre en place le GT3 « Accompagnement des collectivités » | DHUP | Novembre 2013 |

L'objectif annoncé de cette réunion est de présenter les Spécifications générales fonctionnelles (SFG) du Géoportail de l'urbanisme dans sa version 1 et notamment les choix concernant les demandes fonctionnelles formulées lors des réunions précédentes

# Contexte

Le contexte du Géoportail de l’urbanisme (GPU) est présenté en début de séance. Quelques questions ont émergé de la présentation et les précisions apportées sont listées ci-dessous.

Projet d’ordonnance :

L'ordonnance doit sortir avant le 31 décembre 2013. La DHUP procède actuellement à de nombreux échanges avec les gestionnaires de SUP. L’AMF, via Benoît Liénard du SI17, est associée aux discussions et le projet d’ordonnance est accessible sur demande. Dans l’état actuel de l’ordonnance, la numérisation des documents d’urbanisme pour 2016 sera obligatoire (uniquement pour les nouveaux documents ou les documents modifiés), et ce sera inscrit dans l’ordonnance. Les documents mis en ligne deviendront opposables en 2017.

Partenariat IGN/METL :

Le Géo-portail de l’urbanisme fait l’objet d’un partenariat de coproduction entre l’IGN et le METL (DHUP). Il n’y a donc pas de marché pour sa mise en œuvre.

Les rôles sont répartis comme suit :

- La DHUP exprime les besoins, pilote les relations avec les acteurs externes, assure la responsabilité d’éditeur du site ;

- L’IGN accompagne le projet, réalise les développements, héberge et assure l’exploitation du site.

La signature de la convention de partenariat MEDDE-IGN  est prévue le 5 novembre 2013

Accompagnement :

Les réflexions sur le déploiement et l’accompagnement au déploiement du GPU vont se matérialiser dans les semaines à venir, notamment à travers la mise en place du groupe de travail GT3 chargé du volet technique et organisationnel pour la numérisation et la mise à jour des PLU et des SUP. Le CERTU (CEREMA) a fait une proposition sur les objectifs et l’organisation de ce groupe de travail et une rencontre est programmée avec la DHUP pour fixer sa mise en place dans le cadre du programme de travail 2014 avec le CEREMA.

# Calendrier prévisionnel :

Octobre 2013 : démarrage des développements de la maquette du géoportail de l'urbanisme
Automne 2014 : première version du GPU, comprenant les tests de connexion avec au moins une ou deux infrastructures de données régionale et/ou départementale.
Six mois plus tard : deuxième version du GPU
mi-2015 : toutes les SUP sont intégrées dans le  GPU
2016 : tous les nouveaux documents d'urbanisme devront être numérisés et intégrés dans le GPU, le porté à connaissance des SUP s'effectue via le GPU
2017 : les documents d'urbanisme opposables sont ceux intégrés dans le GPU portant sur l'ensemble des documents y compris ceux approuvés avant 2016. La date de 2017 est cependant en discussion dans le cadre de la concertation pour l’élaboration de l’ordonnance.

# Spécifications générales fonctionnelles (SFG)

L’IGN et la DHUP présentent les principaux choix effectués pour répondre aux besoins fonctionnels du Géo-portail de l’urbanisme dans les contraintes de charges et de délais fixés par la future convention.

Seuls les points ayant soulevé des questions particulières sont abordés ci-dessous. L’ensemble des choix sont listés dans la présentation jointe à ce compte-rendu.

D’une manière générale, les SFG définissent les fonctionnalités développées à court terme (principalement pour la version 1).Les participants considèrent qu’il est nécessaire de produire un document permettant d’avoir une vision cible du Géo-portail de l’Urbanisme ainsi qu'un phasage  (mise en œuvre de fonctionnalités, de choix techniques...) envisagé pour atteindre cette cible. Cela permettrait d’exposer les choix techniques effectués dans un souci de prouver la faisabilité du portail dans les premières versions sans pour autant que cela ne remette en cause la prise en compte de certaines fonctionnalités dans le futur.

Intégration du PCI Vecteur :

L’intégration du PCI Vecteur sera faite à partir des flux WMS de la DGFiP dès qu’ils seront disponibles et conformes aux spécifications annoncées lors de la réunion du 9 avril 2013 à savoir :

- Un service WMS par commune dont le plan cadastral est géré au format vecteur

- Services WMS en version 1.3

- Systèmes de coordonnées proposés : les 9 projections coniques conformes par zone, Lambert 93, WGS 84, projection Mercator sphérique (EPSG:3857) et ETRS89 et les équivalents pour les DOM

Mise en œuvre de services INSPIRE :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Géo-portail de l’urbanisme seront mis en place les services exigés par la directive INSPIRE, à savoir :

- Un service de découverte CSW (via le géocatalogue)

- Un service de consultation (WMS)

- Un service de téléchargement simple (via les protocoles ftp, http)

La question de savoir si l’IGN mettra en œuvre le standard ATOM pour le téléchargement depuis le GPU est soulevée. Cela n’est pas prévu pour l’instant mais l’IGN étudiera cette possibilité.

Certains membres du GT trouvent regrettable que les flux WFS ne soient pas mis en place dès la première version. Lors de récents travaux le groupe de travail CNIG Services a confirmé que le protocole de référence pour les services de téléchargement directs est le protocole WFS en version 2.0.

Il est également évoqué la possibilité d’inscrire la question de l’utilisation des flux WFS au groupe de travail de l’AFIGEO en associant l’IGN à la discussion. L’IGN va étudier le calendrier possible pour une telle mise en œuvre.

Restriction d’accès sur certaines SUP :

La DHUP a la charge d’établir la liste des SUP concernées par des restrictions d’accès (a priori les AR1 à AR6 (défense), celles relatives aux transports et distribution de matière  I3, I4 et I6, et les servitudes de captage AS1). Ces restrictions seront plutôt au cas par cas et non par catégorie de SUP et auront un impact à prévoir sur le modèle de données du CNIG.

Choix du mode d’alimentation automatique :

Pour certains participants, l’hébergement des données dans l’infrastructure du GPU est contraire à la philosophie INSPIRE et au principe de subsidiarité. Les représentants des infrastructures de données géographiques régionales et/ou départementales s'inquiètent en particulier d'efforts supplémentaires à fournir si les flux WFS n'étaient pas mis en œuvre. L’IGN insiste sur le fait qu’au-delà de ces aspects, il y a une réalité opérationnelle et notamment une obligation de performance. Les problèmes d’interopérabilité entre des flux WFS sur des données d’urbanisme sont plus globaux que le GPU et un travail de standardisation est à mener. Si tel est le cas, cela pourra constituer une évolution du GPU.

Les représentants des IDG regrettent l’absence de WFS à l’automne 2014, les flux se seront généralisés, y compris dans la plupart des plateformes. Un travail de standardisation est cependant à engager rapidement afin de palier à l’hétérogénéité des plateformes et des formats de sortie.

Le représentant de l'AMF propose que le GPU soit basé sur les flux WFS conformes aux principes d’Inspire et qu’un travail soit engagé sur ce sujet de la standardisation pour avancer parallèlement à l’ouverture du GPU.

Pour la mise en place d’un système de syndication ATOM, le délai de mise à jour (téléchargement chaque nuit par exemple) sera à définir dans la suite du projet.

Téléchargement des données depuis le GPU

La mention « format d'origine » signifie que les données seront téléchargeables dans la structure CNIG et dans une implémentation (prévue par le standard) exploitée lors du téléversement originel des données. Par quel mode, dans la version 1 ?

Les IDG ont réagi majoritairement en soulignant que là encore si on se basait sur les flux WFS d'INSPIRE, on ne se poserait plus la question ni du format ni du système de projection qui pourraient ainsi être calculé à la volée

Géolocalisation sur une parcelle cadastrale :	François Salgé fournira à l'IGN les documents relatifs  au travail mené par le CETE Picardie consistant à améliorer grâce à cadastre.gouv.fr la géolocalisation des données des fichiers fonciers issus de MAJIC par croisement avec la composante parcellaire du RGE.

Patrick BEZARD-FALGAS  indique que sur le portail Géofoncier, cela fonctionne bien à partir d’un fichier des 100 millions de parcelles, avec un taux de réussite de 90%.

Certains ont souligné les problèmes de mise à jour à résoudre et le manque de cohérence qui pourra survenir entre le fond de plan DGFIP et un moteur de localisation basé sur BDParcellaire, notamment pour les régions qui ont depuis longtemps basé leurs données métier sur PCI Vecteur (ex. Bretagne et Pays-de-Loire).

Il est précisé que la géolocalisation se fera également à l'adresse postale.

Service de passage CNIG vers INSPIRE :

La DHUP et l’IGN réaffirment que la fonctionnalité de diffusion des données conformément aux spécifications Inspire a vocation à être mise en œuvre dans le géoportail de l’urbanisme afin qu’elle n’ait pas à être développée par chaque commune ou chaque plateforme régionale ou départementale. Il est rappelé qu'il s'agira-là d'une fonction indispensable constituant un levier très fort pour le GPU qui pourrait apparaître initialement, du point de vue de certaines collectivités, plutôt comme une contrainte supplémentaire.

Cependant les données concernées relèvent de l’annexe III et le règlement définissant les spécifications n’est pas encore paru et devrait être publié fin 2013. L’obligation de diffusion selon les spécifications Inspire des données nouvelles ne sera effective qu’à partir de fin 2015 soit deux ans après la parution du règlement et fin 2020 pour toutes les données numériques. Cette fonctionnalité doit donc apparaître comme SFG des versions ultérieures du GPU.

Validateur de données :

Le validateur de données est prévu accessible en ligne aux profils gestionnaires et professionnels. De nombreux participants préconisent un outil téléchargeable, libre et accessible à tous.

Comme évoqué lors de la réunion précédente, le SI17 a développé un validateur PLU qui est basé sur COVADIS et qui est d’ores et déjà en production (il sert à la DDTM17 pour valider les PLU numérisés par son prestataire. Une version basée sur le standard CNIG sera développée d’ici fin d’année pour valider les PLU numérisés par les collectivités (un marché départemental à ce sujet sera lancé en fin d’année).

Ces validateurs sont aujourd’hui en clients lourds ; une version web est envisagée.

SI17 pourra présenter ces outils et est ouvert à transmettre ses outils et process.

L’IGN étudiera cette proposition. Il est rappelé toutefois que les plate-formes locales étant amenées à être d'importantes contributrices au GPU, il paraîtrait judicieux que la validation des données s’effectuent le plus en amont possible (dépôt sur la plate-forme locale) à partir d'un outil unique (même tests), y compris dans la version 1 du GPU.

En cas de non-validation, il faut pouvoir être réactif auprès du prestataire numérisateur (ou du service interne). Valider dès l’origine permet de n’envoyer au GPU que des données de qualité. Pour autant pour garantir l’égalité des communes, il faut considérer que toutes ne pourront pas bénéficier des services d’une plateforme locale. Dans ce cas, le GPU devra pouvoir proposer un service de validation minimal.

Impression :

Il serait intéressant de mettre en place des gabarits d’impression d'extraits de PLU pré-définis par format (A4 et A3), un en noir et blanc et un en couleur. La légende et l’échelle devront être visibles. Il faudra également réfléchir au seuil de zoom à fixer (pour Géocentre, le zoom est limité à une échelle de 1/2500, pour le site cadastre.gouv.fr, elle est au 1/1000) en tenant compte des croquis utilisateurs. Il devra être fait des propositions concernant la sémiologie à adapter pour les impressions et de la légende s'y reportant.

Il est rappelé que les utilisateurs pourront avoir accès aux pièces écrites en consultation et téléchargement.

Points non abordés en séance :

- Affichage de l’existence des DU
- Consultation des métadonnées

Ce sujet - très important car cela conditionnera son utilisation par le grand public, qui est une des cibles du GPU-  mériterait d'être abordé en "GT2 utilisateurs finaux". Ce sujet intéresse beaucoup l'AMF (car outre les professionnels, les utilisateurs finaux pourront autant être les communes que les citoyens)

# Prochaine réunion

La prochaine réunion du Groupe de Travail aura lieu le 14 novembre de 10h à 13h. La vision stratégique à long terme du Géoportail de l’urbanisme sera abordée à cette occasion.