D2SI/SAI 14-0135

Géoportail de l’urbanisme
CR du Groupe de Travail 1 du 18/03/2014

# Synthèse des actions
Actions	Qui	Pour quand
Envoyer le lien de la livraison 1 du GpU aux membres du GT	IGN Conseil	19/03/2014
Fournir la liste des participants au comité partenarial	DHUP

Le détail des points abordés lors du groupe de travail est disponible dans le support de présentation de cette réunion.
# Avancement du projet
- Rédaction des SFD/STD : une première version a été soumise et discutée en COTECH le 13 février. Une version 1.3 a été envoyée aux membres du COTECH le 7 mars.
- Travail sur la standardisation des flux WFS pour les données d’urbanisme : il est à l'état de projet en attente d'arbitrage budgétaire.
- Livraison des développements : Une première livraison a été effectuée le 13/02/2014. Une deuxième livraison est prévue le 07/04/2014.
- Groupe de travail accompagnement : Cette action est pilotée par le CEREMA : (Benoît Gourgand, Bernard Allouche) et le PAN-ADS (Arnaud Gallais, Karine Pipet). La fiche de lancement est en validation, le groupe de travail sera initialisé prochainement.
- Comité partenarial : Cette action est menée par la DHUP/QV3 (Frédéric Tahier, Petigas-Huet). Le comité partenarial associe les communes ou leurs groupements, départements ministériels, services déconcentrés de l'Etat, gestionnaires et établissement bénéficiaires des servitudes... aux principales étapes de la construction du portail de l'urbanisme. Une première réunion aura lieu le 28 mars.
  - Comment les DOM seront-ils impliqués ? Les DOM seront destinataires des comptes-rendus.
  - Comment les IDG seront-elles impliquées ? Les IDG souhaitent disposer de plus d’informations sur la gouvernance du projet (convention, documents sur la gouvernance etc.) et aimeraient être représentées lors de ce comité partenarial. Elles choisiront des représentants qui pourront assister aux réunions et serviront de relais auprès de l’ensemble des IDG. Les IDG seront de plus destinataires des comptes-rendus de ces réunions.
  - Les partenaires sont-ils déjà identifiés ? Les DDT Rhône, Orne et Doubs seront les représentants des DDT au groupe de travail accompagnement et au comité partenarial. Il est possible d’ouvrir le groupe accompagnement à d’autres DDT. La plateforme régionale d’Aquitaine participera également au groupe de travail accompagnement.
  - La DHUP fournira une liste des participants au groupe de travail accompagnement et au comité partenarial.

# Représentation des données
- Représentation des PLU/POS/CC/RNU : A petite échelle, une couche permettra de différentier les communes ayant versé un PLU, un POS, une CC ou soumises au RNU. A plus grande échelle, 3 couches s’afficheront (zonages, prescriptions, périmètres d’information). Les légendes seront inspirées des prescriptions CNIG.
- Représentation des SUP : elles seront représentées en 4 niveaux de détail. Les légendes représentation en 4 niveaux. Les légendes seront inspirées des prescriptions CNIG.
- Représentation des SCOT : Seul le territoire du SCOT est représenté. Un test a été effectué à partir des données disponibles dans SUDOCUH (sans les pièces écrites).Le GT CNIG « dématérialisation des documents d’urbanisme » a conclu que la numérisation des SCOT n’est pas possible pour l’instant. Un travail pour trouver une grille d’indicateurs communs est en cours mais son intégration dans le GpU n’est pas prévue. Les pièces écrites du SCoT sont consultables dans le périmètre.
# Présentation de la première livraison des développements
Une première livraison des développements a eu lieu le 13/02/2013. Elle permet notamment d’accéder aux documents d’urbanisme et aux SUP dans la fenêtre de visualisation sans identification.
# Prise en compte des standards CNIG et COVADIS ?
La prise en compte des standards COVADIS  reste une question ouverte auprès des membres du COTECH car cela implique une surcharge de travail du fait des différences, notamment de modèle physique, avec le standard CNIG. L’ordonnance prévoit que le GpU s’appuie sur le standard CNIG, mais il existe cependant un stock important de DU au format COVADIS. Il est donc nécessaire de prévoir une solution de passage de COVADIS vers CNIG. Cela peut prendre la forme :
- D’une stricte bijection entre le standard COVADIS et CNIG (corrections des anomalies)
- D’un outil de passage interne au GpU ou externe.
Les membres du groupe de travail sont favorables au développement d’un outil de transformation de COVADIS vers CNIG car il est nécessaire de convertir le stock des données COVADIS (cela représente 70 à 80% des DU). L’outil doit être à la fois disponible en interne au GpU et en externe (conversion de masse des DU).
- Qui réalisera l’outil de transformation ? La DHUP sollicite l’IGN pour réaliser un devis sur ce sujet.
- Doit-on convertir les données en amont du GpU ? F.Salgé pense qu’il vaut mieux effectuer la conversion en amont avant de retransmette les données aux collectivités dans un objectif d’accompagnement des collectivités dans leur devoir vis-à-vis du GpU. Cette question est à aborder au plus vite auprès des collectivités.
- Quelles versions du standard doivent-être prises en compte ? Il est nécessaire de prendre en compte les 3 versions COVADIS 1.0, COVADIS 1.2 COVADIS 2.0. Dans le cadre de GeoADS il a été mis en place un outil de conversion de COVADIS 1.2 vers COVADIS 2.0 (outils Mapbasic).
Une séance plénière COVADIS se tiendra le 19 mars. La démonstration de la possibilité du passage du standard COVADIS vers CNIG au moyen d’une transformation ETL sera effectuée.
# Livraison des métadonnées
Les métadonnées seront livrées dans le fichier zip en même temps que les données, en respectant pour les identifiants le guide de recommandations du CNIG. L’IGN propose que l’absence de métadonnées correctes dans le fichier ZIP ne soit pas bloquante pour l’intégration des données.
Peut-on envisager de fournir un lien vers la métadonnée quand le lien existe ? Il est pour l’instant difficile de se prononcer tant que les tests avec les plateformes pilotes n’ont pas été effectués.
Il est nécessaire d’inciter les producteurs à prendre conscience de l’importance de la métadonnée. Les actions du CNIG vis-à-vis des producteurs des données doivent être les suivantes :
- Sensibilisation aux erreurs de rattachement aux thèmes des annexes
- Publication de la métadonnée
- Ajout au guide de recommandations CNIG de la méthodologie pour remplir les métadonnées PLU
# Livraison des données
SUP : La mise à jour de la livraison des SUP soulève la question de la mise en place d’un identifiant unique.
Le maillage géographique n’est pas suffisant car le générateur des SUP peut être à cheval sur plusieurs départements. Le maillage géographique n’a pas lieu d ‘être pour certains opérateurs nationaux, par exemple une LGV doit être numérisée dans sa globalité et non pas avec un découpage départemental. Cependant la livraison est du ressort du gestionnaire de la servitude. Dans le GpU, Il peut ainsi être envisagé de ne pas donner le profil de délégataires à certains gestionnaires afin qu’ils puissent s’organiser entre-eux. Le GpU permettra de mettre en évidence les incohérences, mais il est nécessaire de disposer des moyens suffisants pour assurer la détection de ces incohérences.
SCOT : l’initialisation peut être effectuée à l’aide de SUDOCUH. Les modifications seront du ressort des autorités compétentes comme prévu dans l’ordonnance. Elles seront informées au travers du Comité partenarial qui inclut la fédération nationale des SCOT.
# Processus de création/validation des comptes
La piste d’authentification des autorités compétentes par le système ACTES est évoquée. (pour plus d’informations : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/actes )
Le processus d’initialisation est à retravailler, notamment pour préciser le rôle des DDT.
# Choix des plateformes
La convention entre l’IGN et la DGHUP limite le choix à une ou deux plateformes tests. Idéalement une plateforme GéoOrchestra et une plateforme Prodige doivent pouvoir être représentées.
Les tests techniques sur ces plateformes auront probablement lieu en fin de développement mais la prise de contact avec les personnes concernées pour mener des actions amont doit avoir lieu le plus rapidement possible.
# Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 20 mai 2014 de 10h à 13h.